## Slide 1
クライアント先
服部様
NTTデータ先端技術
プロジェクトマネージャー
北川
NTTD
プロジェクトリーダー
為我井
協力会社
監督者
酒井
エンジニア
呉
エンジニア
サミター
監督者
井上
エンジニア
西脇
エンジニア
越智
体制図

## Slide 2
スケジュール
年 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FY24 PoC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NTT PoC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
知財 PoC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義、設計
報告書作成
先行技術調査
要件定義、設計、実装
要件定義、設計、実装
検証、受入、報告書作成
実装、検証、受入
検証、受入、報告書作成
引継ぎ資料作成

## Slide 3
要望・目的
顧客要望
技術検証を目的として、主に以下の三つのPoC検証を依頼しました。
FY24 PoC：ユーザーが入力した研究開発テーマに基づき、適切なIPCサブグループレベルの分類コードを提示します。これを利用して特許検索論理式を自動構築し、当該論理式によるJ-PlatPat形式の特許データベースへの検索と結果表示を実現します。
NTT PoC：ユーザーがアップロードした発明提案書の構成要素（項目）を分解・分析し、 LLMが知財専門家の役割を担います。具体的には、提案書の構成項目のレビュー、技術的観点からの日本語表現の推敲（校正）、および特許化に向けたアドバイスを提供します。
知財 PoC：侵害予防調査を目的とし、ユーザーが入力した調査対象技術または調査観点に基づき、最適な IPCメイングループレベルの分類コードと検索キーワードを提示します。これらを用いて、PatentSquareという特許データベースで実行可能な検索論理式を構築します。

## Slide 4
実施内容
FY24 PoC：検索論理式構築及び特許データ検索